|  | PT ARUNIKA DATA NUSANTARA Gedung Arunika Lt. 7, Jl. Contoh Raya No. 17, Jakarta Selatan 12950 Telp (021) 555-0170 · sekretariat@arunika.example · www.arunika.example |
| --- | --- |

NOTULEN RAPAT

Nomor: NOT/DAI/2026/10/0009

| Judul rapat | : | Evaluasi pilot asisten back-office minggu ke-2 |
| --- | --- | --- |
| Hari, tanggal | : | Kamis, 8 Oktober 2026 |
| Waktu | : | 13:30 – 14:45 WIB |
| Tempat | : | Ruang Rapat Lt. 7 dan daring |
| Pimpinan rapat | : | Hendra Wijaya |
| Notulis | : | Sari Utami |

PESERTA (5 ORANG)

1.  Hendra Wijaya (Kepala Divisi Data & AI)

2.  Dimas Prasetyo (Manajer Data Engineering)

3.  Rina Kartika (Manajer Implementasi AI)

4.  Bayu Saputra (Unit Pengadaan)

5.  Sari Utami (Sekretariat)

AGENDA

1.  Hasil uji pemicuan skill

2.  Keluhan pengguna unit pengadaan

3.  Rencana perluasan ke Divisi Keuangan

PEMBAHASAN

| No | Agenda | Ringkasan pembahasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hasil uji pemicuan skill | Ketepatan pemicuan 36 dari 40 prompt. Kesalahan terbanyak: permintaan penawaran ke klien terpicu sebagai pengadaan. |
| 2 | Keluhan pengguna unit pengadaan | Nomor memo sempat tidak urut karena dua pengguna membuat memo bersamaan; perlu penomoran terpusat. |
| 3 | Rencana perluasan ke Divisi Keuangan | Keuangan meminta skill reimbursement; SOP-nya sedang direvisi dan baru final akhir Oktober. |

KEPUTUSAN

1.  Deskripsi skill surat penawaran dipertegas dengan kata kunci klien eksternal.

2.  Penomoran dokumen dipindah ke layanan terpusat sebelum perluasan.

3.  Perluasan ke Divisi Keuangan ditunda sampai SOP reimbursement final.

TINDAK LANJUT

| No | Tugas | PIC | Tenggat | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisi deskripsi skill surat penawaran dan uji ulang 40 prompt | Rina Kartika | 15 Oktober 2026 |  |
| 2 | Rancang layanan penomoran dokumen terpusat | Dimas Prasetyo | 22 Oktober 2026 |  |
| 3 | Kumpulkan SOP reimbursement versi final | – | – | PIC dan tenggat belum ditentukan |

Perhatian • Tindak lanjut no. 3 belum memiliki PIC dan tenggat; tetapkan sebelum notulen diedarkan.

|  | Jakarta, 8 Oktober 2026 |
| --- | --- |
| Notulis, | Pimpinan rapat, |
| Sari Utami | Hendra Wijaya |